КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТОЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.03.2023 с. Восточное № 6-п

О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и принятии превентивных против паводковых мероприятий на территории Восточенского сельсовета

Руководствуясь Уставом Восточенского сельсовета Краснотуранского района, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения, заблаговременной подготовки к паводковому периоду и безаварийному пропуску паводковых вод на территории Восточенского сельсовета в 2023 году, администрация Восточенского сельсовета,

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка на территории Восточенского сельсовета в 2023 году (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Импульс» (ведомости органов местного самоуправления Восточенского сельсовета) и размещению на сайте Восточенского сельсовета в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу в день официального опубликования.

Глава администрации

Восточенского сельсовета Л.И. Поленок

Приложение №1

к постановлению Администрации Восточенского сельсовета

от 10.03.2023 № 6 -п

**План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка на территории Восточенского сельсовета в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители  |
| 1 | Создать резерв ГСМ для ликвидации последствий паводка: ДТ – 30 литров; АИ 92 – 40 литров. | до 25.03.2023 | Глава сельсовета  |
| 2 | В целях недопущения размыва и подтопления осуществлять постоянный контроль и принимать соответствующие меры | В паводковый период | Глава сельсовета  |
| 3 | Определить ущерб от вредного воздействия паводковых вод. Составить отчёты о пропуске:- весеннего половодья;- летнее - осенних паводков | до 31.05.2023до 18.09.2023 | Глава сельсовета |
| 4 | Организовать контроль за состоянием автомобильных дорог, кюветов, водопропускных сооружений на территории Восточенского сельсовета. | В паводковый период | Завхоз сельсовета |
| 5 | Организовать проведение разъяснительной работы с населением на территории сельсовета | В паводковый период | Зам. Главы сельсовета |
| 6 | Привлечение при необходимости, в установленном порядке предприятия и организации, независимо от форм собственности, население для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций , происшествий, вызванных прохождением паводковых вод. |  |  |